รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

อำเภอห้วยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ  33210

โทร/โทรสาร 045 – 826 – 545

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี งบประมาณ                  พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3)        พ.ศ.2561 เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาท ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปี พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 				1

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 					1

วิธีการติดตามและประเมิลผล							2

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 						3

ส่วนที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานฯ				4

ตารางที่ 2 งบประมาณตามโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ (เฉพาะปี 67)		5

ตารางที่ 3 โครงการที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติและอุดหนุนเฉพาะกิจ		6

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล					        7 - 50

ส่วนที่ 4

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570)		        56-59

-1-

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและ รายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อ   สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่หาก ไม่มีการระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ สูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหา ในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Costeffective)

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการ ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

๒. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประกอบด้วย

๑.    นายสถิตย์ บุญเต็ม		ประธานสภา อบต.ปราสาท             ประธานกรรมการ

๒.    นายบุญจันทร์ บัวไข		สมาชิกสภา อบต.ปราสาท          		    กรรมการ

๓.    นายสมพร สระทอง		สมาชิกสภา อบต.ปราสาท             	    กรรมการ

๔.    นายเพียร บุตรดี		สมาชิกสภา อบต.ปราสาท		    กรรมการ

๕.    นายสมคิด พิมพ์การ		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น			    กรรมการ

๖.    นายอินธิกร พรหมรี		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		    กรรมการ

๗.    นายวัชร งามล้วน		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		    กรรมการ

๘.    นายประดิษฐ์  พรหมศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ				    กรรมการ

๙.    นายประภาค สุขจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ				    กรรมการ

10   นางจุรี พัฒนศิริวงศ์           ปลัด อบต.ปราสาท			    กรรมการ

11.  นางธันยมัย	บุญเนตร          นักวิขาการเงินฯ รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง กรรมการ

/๑2.  นางณัฐนันท์

-2-

๑2.  นางณัฐนันท์ บัวพันธ์  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   	     กรรมการ

๑3   นางสาวเรืองไร อินทรากอง  นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการฯ หัวหน้าสำนักปลัด  	     เลขานุการ

14.  นางนภาพร  ทาจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน			  	         ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดแผนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้มีการประชุมเพื่อ กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการ จัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตาม โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี หรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาตามความสำเร็จในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการสำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม /ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำ การสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ และ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการ ดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ไห้รับงบประมาณในแต่ละ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ต่อไป

๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ แบบที่ ๑ การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ ๑ เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของท้องถิ่น โดยทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

/๓. แบบรายงาน...

-3-

๓.๓ แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยแบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

๔. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบของโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานติดตามผลการ ดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง ประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- ระดับองค์กร สำนักปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุก หน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการ ติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

๒. การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำ แผนพัฒนาครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการ พัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จหรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยน แนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการ จัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

-4-

ส่วนที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕68

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 จำนวนทั้งสิ้น  48,981,300  บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

ตารางที่ ๑   แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน

| หมวดรายจ่าย |  | จำนวนงบรายจ่าย | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านบริหารทั่วไป |  |  |  |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13,177,240 | 27.00 |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,590,020 | 3.20 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม |  |  |  |
|  | แผนงานการศึกษา | 7,711,390 | 15.70 |
|  | แผนงานสาธารณสุข | 637,520 | 1.30 |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 623,000 | 1.27 |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 20,000 | 0.04 |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5,000 | 0.01 |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,820,000 | 3.70 |
| ด้านการเศรษฐกิจ |  |  |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | 7,983,090 | 16.29 |
|  | แผนงานการเกษตร | 585,000 | 1.20 |
|  | แผนงานพาณิชย์ | 625,000 | 1.30 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น |  |  |  |
|  | แผนงานงบกลาง | 14,204,040 | 28.99 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น |  | 48,981,300 | 100.00 |

-5-

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้นำงบประมาณ จำนวน  48,981,300 บาท  ที่ได้รับจัดสรรนี้  ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  7  ด้าน

ซึ่งในตารางที่ ๒ จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา  ต่าง ๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและ การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงห้าปี  ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

ตารางที่ ๒ งบประมาณตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ (เฉพาะปี 2568) ยุทธศาสตร์; จำนวน โครงการ; จำนวน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร; คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณโครงการทั้งหมด. 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 17; 4,489,600; 18.54. 2. ด้านเศรษฐกิจ; 2; 30,000; 0.12. 3. ด้านสาธารณสุข; 22; 13,742,400; 56.75. 4. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร; 0; -; -. 5. ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว; 2; 60,000; 0.24. 6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี; 20; 3,908,190; 16.14. 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 13; 821,140; 3.40. 8. บัญชีครุภัณฑ์; 20; 1,162,290; 4.81. ยอดรวมทุกยุทธศาสตร์; 96; 24,211,920; 100.00. -6- ตารางที่ 3 โครงการที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติและอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้บริหาร อบต.ปราสาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 96 โครงการ เป็นเงิน 24,211,620 บาท - โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่และจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 33 โครงการ เป็นเงิน 6,220,200 บาท - งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 6,150,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 38; 16,600,300. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ; 2; 35,000. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข; 25; 13,802,400. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร; 0; -. ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว; 2; 50,000. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี; 19; 3,878,190. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 16; 881,140. ครุภัณฑ์; 29; 1,334,790. รวม; 131; 36,581,820.

-7-

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

****************************

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้         ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท           โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |

-8-

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

-9-

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานทุกปี

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่สำเร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 61.67 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 2 | 1.19 | 0 | 0 | 2 | 1.19 | 4 | 2.40 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข | 25 | 14.97 | 0 | 0 | 20 | 11.97 | - | - |
| 4 | ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.37 |
| 5 | ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว | 2 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | 19 | 11.37 | 0 | 0 | 4 | 2.39 | 4 | 2.40 |
| 7 | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 9.58 | 1 | 5.00 | 1 | 0.5 | 13 | 7.78 |
| 8 | ครุภัณฑ์ | 29 | 17.36 | 0 |  | 3 | 1.79 | 24 | 14.38 |
| รวม |  | 131 | 78.44 | 1 | 5.00 | 30 | 17.96 | 167 | 100 |

-10-

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕67 – กันยายน ๒๕๖8)

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการที่ได้ (นำไปปฏิบัติ) |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 103 | 38 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 4 | 2 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข | - | 25 |
| ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | 19 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว | - | 2 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | 4 | 19 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 13 | 16 |
| ครุภัณฑ์ | 24 | 29 |
| รวม | 167 | 131 |

-11-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทาง                    ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น ดังนี้

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณ   (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑.  โครงการที่ได้รับงบประมาณ    	จำนวน	   131	โครงการ

๒.  โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	 	จำนวน	    120  โครงการ

3.  โครงการที่กำลังดำเนินการ		จำนวน           1  โครงการ

4.  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  	 	จำนวน	      30  โครงการ

-12-

ตารางแสดงรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แยกตามยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านกัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 – ไปบ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 285,000 | 285,000 | - | - | - | - |
|  | 2.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 - ไปบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 264,800 | 264,800 | - | - | - | - |
|  | 3.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหุ่ง หมู่ที่ 10 – ไปบ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบล ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 267,200 | 266,000 | - | - | - | 1,200 |
|  | 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮะ หมู่ที่ 3 – ไปบ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 285,600 | 285,600 | - | - | - | - |
|  | 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้า หมู่ที่ 6 – ไปบ้านระหุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 301,800 | 300,200 | - | - | - | 1,600 |

-13-

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ |  | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด |  | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปวัด บ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  | 281,500 | 281,500 | - |  | - | - | - |
|  | 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  | 283,400 | 283,400 | - |  | - | - | - |
|  | 8.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในซอย บ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ |  | 240,000 | 217,000 | 18,000 |  | - | - | 5,000 |
|  | 9.โครงการเคลื่อนย้าย โรงจอดรถที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 120,000 |  | 119,600 | - | - |  | - | 400 |
|  | 10.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มสีมันปลา บ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 266,100 |  | 248,700 | - | - |  | - | 17,300 |
|  | 11.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอเลา–ไปวัดศรี กอเลาบูรพาราม บ้านกอเลา หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 301,800 |  | 300,800 | - | - |  | - | 1,000 |

-14-

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | 12.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขยับ หมู่ที่ 8 – ไปบ้านระหุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 215,600 | 215,600 | - | - | - | - |
|  | 13.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบาก หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 260,000 | 260,000 | - | - | - | - |
|  | 14.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 272,600 | 272,600 | - | - | - | - |
|  | 15.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 329,600 | 325,400 | - | - | - | 4,200 |
|  | 16.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโก หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 278,100 | 268,600 | - | - | - | 9,500 |

-15-

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | 17.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 234,500 | 200,400 | - | - | - | 34,100 |
|  | 18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปราสาท หมู่ที่ 1 - ไปบ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 274,200 | 244,000 | - | - | - | 30,200 |
|  | 19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กอเลา (กลางบ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 286,900 | 257,000 | - | - | - | 29,900 |
|  | 20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮะ หมู่ที่ 3 - ไปบ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 293,000 | 259,000 | - | - | - | 34,000 |
|  | 21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยบ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 226,900 | 198,700 | - | - | - | 28,200 |

-16-

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | 22.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 332,400 | 296,000 | - | - | - | 36,400 |
|  | 23.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 271,000 | 252,000 | - | - | - | 19,000 |
|  | 24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน อีสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 307,500 | 270,700 | - | - | - | 36,800 |
|  | 25.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปะโด๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอ ห้วยทับทัน – ไปบ้านไผ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ | 313,300 | 284,000 | - | - | - | 29,300 |
|  | 26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางทิศเหนือ บ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 310,900 | 283,000 | - | - | - | 27,900 |

-17-

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | 27.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระหุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 358,600 | 318,000 | - | - | - | 40,600 |
|  | 28.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโก หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 398,800 | 353,000 | - | - | - | 45,800 |
|  | 29.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 464,000 | 408,000 | - | - | - | 56,000 |
|  | 30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนา หมู่ที่ 13 – ไปวัดป่าโนนเจริญ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 295,800 | 270,000 | - | - | - | 25,800 |
|  | 31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 - ไปบ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 313,300 | 283,000 | - | - | - | 30,300 |

-18-

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |  |
|  | 32.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่อง หมู่ที่ 15 – ไปไผ่หวาน ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 313,800 | 285,000 | - | - | - | 28,800 |  |
|  | 33.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 444,000 | 400,000 | - | - | - | 44,000 |  |
|  | 34.โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 206,000 | 191,000 | - | - | - | 15,000 |  |
|  | 35.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮะ หมู่ที่ 3 - ไปบ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 181,800 | 155,800 | - | - | - | 26,000 |  |
|  | 36.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนบ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 105,700 | 100,000 | - | - | - | 5,700 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 10,450,300 | 9,503,400 | 18,000 | - | - |  | 664,000 |  |

-19-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |  | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | โอนลด |  | โอนเพิ่ม |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |  |
| 2.ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.โครงการอบรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพตำบลปราสาท | 30,000 |  | - |  | 29,050 |  | - |  | / |  | 950 |  |
|  | 37.โครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ตามแนวพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | - |  | 18,450 |  | - |  | 30,000 |  |  |  | 11,550 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37.อุดหนุนโครงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 5,000 |  | - |  | - |  | - |  | / |  | 5,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 35,000 |  | 18,450 |  | 29,050 |  | 30,000 |  | - |  | 17,500 |  |

-20-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2568 | 9,988,800 | 9,700,000 | 32,000 | - | - | 256,800 |
|  | 39.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ ประจำปี 2568 | 2,937,600 | 2,969,200 | - | 32,000 | - | 400 |
|  | 40.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ติดเชื้อ ประจำปี 2568 | 66,000 | 48,000 | - | - | - | 18,000 |
|  | 41.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นพื้นที่ ตำบลปราสาท | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - |
|  | 42.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ | 50,000 | - | 50,000 | - | / | - |
|  | 43.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลปราสาท | 230,000 | 217,000 | - | - | - | 13,000 |
|  | 44.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / | 20,000 |

-21-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 47.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 48.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านกัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - |  | - | / |  | 20,000 |

-22-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านโนนโก หมู่ที่ 11 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 50.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมาร | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 51.อุดหนุนคณะกรรม การบ้านปราสาท หมู่ที่ 1 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |

-23-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านประโต๊ะ หมู่ที่ 8 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 53.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 54.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านระหุ่ง หมู่ที่ 10 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |

-24-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55.อุดหนุนคณะกรรมการบ้าน หนองนา หมู่ที่ 13 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 56.อุดหนุนคณะกรรม การบ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 57.อุดหนุนคณะกรรม การบ้านหนองฮะ หมู่ที่ 3 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |

-25-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 59.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านอีสร้อย หมู่ที่ 7 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 60.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |

-26-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ |  | คงเหลือ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 62.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
|  | 45.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านกอเลา หมู่ที่ 2 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 20,000 | - | - | - | / |  | 20,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 13,802,400 | 13,084,200 | 82,000 | 32,000 | - |  | 668,200 |

-27-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 5. ยุทธศาสตร์ ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 64.โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นอื่น | 30,000 | 45,000 | 15,000 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 50,000 | 65,000 | 15,000 | - | - | - |

-28-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 6.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65.โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
|  | 66.โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาท | 780,190 | 602,452 | - | - | - | 177,738 |
|  | 67.โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปราสาท | 50,000 | - | 50,000 | - | / | - |
|  | 68.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาท (จำนวน 6 โรงเรียน) | 1,998,000 | 1,952,290 | - | - | - | 45,710 |

-29-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 6.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69.อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและบูรณาการ(รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) โรงเรียนบ้านหว้า ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 70.อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไขโรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 71.อุดหนุนโครงการเกษตรผสมผสานในโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 72.โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |

-30-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 6.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73.อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมคุณภาพด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนโรงเรียนบ้านปราสาท | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 74.โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพในสถาน ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบ้านอีสร้อย) | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
|  | 75.โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 8 สรงน้ำพระธาตุ ประจำปีตำบลปราสาท | 50,000 | - | - | - | / | 50,000 |
|  | 76.โครงการจัดงาน ประเพณีไหว้ พระธาตุ ประจำปี | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | 77.โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ตำบลปราสาท | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - |
|  | 78.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลปราสาท | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
|  | 79.โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปี | 100,000 | 91,000 | - | - | - | 9,000 |
|  | 80.โครงการสืบสานประเพณี บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ตำบลปราสาท | 30,000 | - | 30,000 | - | / | - |

-31-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 6.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81.โครงการส่งเสริมกิจกรรมงาน ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลปราสาท | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
|  | 82.อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาทตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ตำบลปราสาท | 30,000 | 30,000 | - | - |  | - |
|  | 83.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลปราสาท | 60,000 | - | 60,000 | - | / | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 3,878,190 | 3,455,740 | 144,000 | - | - | 282,448 |

-32-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84.โครงการการดำเนินการเลือกตั้ง | 30,000 | - | - | - | / | - |
|  | 85.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |
|  | 86.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2568 (สำนักปลัดฯ) | 50,000 | 109,889 | - | 80,000 | - | 20,111 |
|  | 87.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษา ดูงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลปราสาท | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |

-33-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม |  | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88.โครงการเข้าร่วมกิจกรรม 47 ปี อำเภอห้วยทับทัน | 20,000 | - | 20,000 | - |  | - | - |
|  | 89.โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย | 10,000 | - | - | - |  | - | 10,000 |
|  | 90.โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญอื่น ๆ ของชาติที่รัฐบาลกำหนดให้มีขึ้น อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 28,000 | 28,000 | - | - |  | - | - |
|  | 91.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2568 (กองคลังฯ) | 40,000 | 63,063 | - | 50,000 |  | - | 26,937 |
|  | 92.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2568 (กองการศึกษาฯ) | 30,000 | 8,760 | - |  | - | - | 21,240 |
|  | 93.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (กองการศึกษาฯ)แผนงานก่อนวันเรียนฯ | 50,000 | 25,280 | 19,630 |  | - | - | 5,090 |
|  | 94.โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2568 (กองช่างฯ) | 30,000 | 19,392 | - |  | - | - | 10,608 |

-34-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 95.เพื่อเป็นเงินสำรองรายจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท | 373,140 | 360,600 | - | - | - | 14,400 |
|  | 96.โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนนตาบลปราสาท | 35,000 | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 35,000 |
|  | 97.โครงการจัดทำชุดโปรแกรมจัดเก็บค่าประปาแบบออนไลน์ | 60,000 | 60,000 | - | 60,000 | - | - |
|  | 98.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ปี 2568 | - | 33,600 | - | 34,350 | - | 750 |

-35-

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
| 7. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 98.โครงการปรับปรุงและสร้างชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพิ่มเติมพร้อมบันทึกลงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ L Tax Gls v2.2.2 และบันทึกรูปแปลงที่ดินเพิ่มเติม ลงโปรแกรม LTax 3000 v.4 | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 881,140 | 883,584 | 139,630 | 374,350 | - | 141,136 |
| รวมทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ 1+2+3+4+5+6+7 |  | 29,097,030 | 27,275,176 | 423,680 | 436,350 | - | 1,773,284 |

ประเมินติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (12 เดือน) 7 ยุทธศาสตร์

- งบประมาณตามข้อบัญญัติ  		จำนวน 29,097,030 บาท

- เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ  		จำนวน 27,275,176 บาท

- เงินคงเหลือ				จำนวน  1,773,284 บาท

-36-

งบประมาณที่เบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | 99.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 4,360,000 | 2,570,000 | - | - | - | 1,790,000 |
|  | 100.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลติกคอลกรีต บ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 1,790,000 | 1,249,000 | - | - |  | 541,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 6,150,000 | 3,819,000 | - | - | - | 2,331,000 |

งบประมาณที่เบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี 2568

1. งบประมาณตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		จำนวน 6,150,000 บาท

2.  เบิกจ่ายตามงบประมาณ  			จำนวน 3,819,000 บาท

3. เงินคงเหลือ					จำนวน 2,331,000 บาท

-37-

ครุภัณฑ์ ประจำปี 2568

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | - เครื่องดูดฝุ่น | 13,700 | 13,700 | - | - | - | - |
|  | 2. เครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง (ระบบ Inverter) | 39,000 | 39,000 | - | - | - |  |
|  | 3. ตู้เก็บเอกสารแบบช่อง | 7,000 | 5,000 | - | - | - | 2,000 |
|  | 4. ตู้อเนกประสงค์ | 7,000 | - | - | - | / | 7,000 |
|  | 5. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ประชุม สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลปราสาท | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
|  | 6.โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับแขก องค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาท | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
|  | 7.โต๊ะหมู่บูชา | 9,400 | 9,400 | - | - | - | - |
|  | 8.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค เตอร์ | 49,900 | - | - | - | / | 49,900 |
|  | 9.ตู้กดน้ำร้อน –น้ำเย็น | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
|  | 10.ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต | 6,500 | 6,500 | - | - | - | - |
|  | 11.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 * | 48,000 | 144,000 | - | 96,000 | - | - |
|  | 12.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - |
|  | 13.ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) สำนัก งานองค์การบริหารส่วน ตำบลปราสาท | 283,300 | 273,100 | - | - | - | 10,200 |
|  | 14. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - |

-38-

| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ไม่ได้ดำเนินการ | คงเหลือ |
|  | 15. เครื่องเป่าลม | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - |
|  | 16. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 3,300 | - | - | - | / | 3,300 |
|  | 17. ตู้เก็บเอกสารแบบช่อง | 7,000 | 5,000 | - | - | - | 2,000 |
|  | 18. ติดตั้งระบบโซลล่าเซลล์ | 498,900 | - | 498,900 | - | - | - |
|  | 19.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) | - | 498,900 | - | - | - | - |
|  | 20.ไม้สต๊าฟแบบชักสไลด | 1,990 | 1,990 | - | - | - | - |
|  | 21.เวอร์เนียร์ (Vernier) ดิจิตอล | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
|  | 22.เก้าอี้บุนวนขาเหล็ก | 37,500 | 37,500 | - | - | - | - |
|  | 23.โต๊ะอเนกประสงค์ | 90,000 | 90,000 | - | - | - | - |
|  | 24.พัดลม | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - |
|  | 25.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | - | 27,000 |  | 27,000 | - | - |
|  | 26.เครื่องพิมพ์หัวเข็ม | - | 24,000 | - | 24,000 | - | - |
|  | 27.เครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ | - | 4,500 | - | 4,500 | - | - |
|  | 28.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | - | 24,000 | - | 24,000 | - | - |
|  | 29.ปั๊มบาดาล | - | 42,600 | - | 42,600 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 1,334,790 | 1,378,490 | 598,900 | 218,100 | - | 74,400 |

งบประมาณที่เบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ครุภัณฑ์)ประจำปี 2568

1. งบประมาณตามเงินครุภัณฑ์			จำนวน 1,334,790  บาท

2. เบิกจ่ายตามงบประมาณ  			จำนวน 1,378,490  บาท

3. เงินคงเหลือ					จำนวน      74,400  บาท

-38-

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1	สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท | 20 | 18 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 15 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 53 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ของอบต.ปราสาท | 10 | 10 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 3 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 86 |

-39-

1.2	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ปราสาท | 20 | 18 |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 |
|  | 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 1 |
|  | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 |
|  | 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 |
|  | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | 2 | 2 |

-40-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 |
|  | 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 2 |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ปราสาท | 3 | 2 |
|  | รวม | 20 | 18 |

-41-

1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 18 |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาท นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 5 | 4 |
|  | 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 3 | 2 |
|  | 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 3 | 2 |
|  | 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 3 | 2 |
|  | 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 3 | 3 |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S -Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | 3 | 2 |
| รวม |  | 20 | 15 |

-42-

1.4 ยุทธศาสตร์

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ | 60 | 53 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 10 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 |
|  | 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 4 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 3 |
|  | 3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 4 |

-43-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท | 5 | 4 |
| รวม |  | 60 | 53 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 100 | 86 |

-44-

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1	สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 10 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 7 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 7 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 9 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 47 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 3 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 3 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 3 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 80 |

-45-

2.2	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 | 10 |
| รวม |  | 10 | 10 |

2.3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | 10 5 | 7 4 |
|  | 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | 5 | 3 |
| รวม |  | 10 | 7 |

-46-

2.4	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | 10 5 | 7 3 |
|  | 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | 5 | 4 |
| รวม |  | 10 | 7 |

-47-

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | 10 5 | 9 5 |
|  | 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | 5 | 4 |
| รวม |  | 10 | 9 |

-48-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการพัฒนา | 60 | 49 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 3 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4 |

-49-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 4 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 4 |

-50-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 4 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 4 |

-51-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 4 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 5 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | 5 | 3 |

-52-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 3 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 4 |
| รวม |  | 60 | 47 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 100 | 80 |

-53-

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
 	ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนทั้ง  16   หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ  โดยมี กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  280 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  160  คน  คิดเป็นร้อยละ   57.14  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  โดยแบ่งการประเมินเป็น   ๒  ส่วน  ได้แก่

๑.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทในภาพรวม

๒.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทจำแนกตามยุทธศาสตร์

๑.  ผลการประเมิน

๑.๑   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทในภาพรวม  โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ   15.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  50.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  35.00  ไม่พอใจ

๑.๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ   15.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  60.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  15.00  ไม่พอใจ

๑.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ   13.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  62.00  พึงพอใจ       ร้อยละ  25.00 ไม่พอใจ

๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบมีผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ   7.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  60.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  33.00  ไม่พอใจ

๑.๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ   5.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  60.00  พึงพอใจ       ร้อยละ  35.00  ไม่พอใจ

๑.๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ   15.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  50.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  35.00 ไม่พอใจ

๑.๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ  20.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  35.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  45.00  ไม่พอใจ

๑.๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ   11.00 พึงพอใจมาก        ร้อยละ  50.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  39.00 ไม่พอใจ

๑.๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ   25.00  พึงพอใจมาก        ร้อยละ  62.00   พึงพอใจ       ร้อยละ  13.00  ไม่พอใจ

-54-

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  6.00  พึงพอใจมาก   ร้อยละ  54.00  พึงพอใจ  ร้อยละ 40.00 ไม่พอใจ

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ  ร้อยละ  69.00 ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

กราฟที่ ๔  แสดงสัดส่วนของระดับความพึงพอใจการดำเนินงานในภาพรวม

๑.๒  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทจำแนกตามยุทธศาสตร์

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม ๑๐)  และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้

-55-

ตารางที่ ๕   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5.10 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 6.56 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข | 6.50 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | 6.05 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว | 7.12 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี | 5.15 |
| 7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 5.00 |
| รวมเฉลี่ย | 6.08 |

จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  ๕.10 - ๗.12 ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลาง

******************************************

-56-

ส่วนที่  ๔

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาจากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล

๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ๑๐๐ %

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทประจำปี พ.ศ. 2568

ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 167  โครงการ งบประมาณ 62,036,910 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทประจำปี พ.ศ. 2568 ได้จำนวน 131 โครงการ งบประมาณ 36,581,820บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น        เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ในรอบปี พ.ศ.2568 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้

ด้านการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข

2. การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง

3. ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

-57-

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม

2. การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

3. สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย

6.การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนการศึกษา

ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

การพัฒนาส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง

ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขยายผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก

2.ให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ

2. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ

5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

8. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ความสะดวก

-58-

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕68  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา

2. ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

๒.๒ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชน

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหา

๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร

๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้

องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุปสรรค

๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

แนวทางการแก้ไข

1.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

4. ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน

5. ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล

-59-

การติดตามและประเมินผลแผน

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ    ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ

********************************************************************

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

---------------------------

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และมติเห็นชอบในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่          17 พฤศจิกายน 2568

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)                            ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2568  เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  พฤศจิกายน  2568

(นายชยามร บุญเต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท