การประเมินติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

(6 เดือน)

อบต.ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอ เลา - ไปวัดศรีกอเลาบูรพา ราม บ้านกอเลา หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอห้วย ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 312,900 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 295,000 | 17,900 |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กในซอย บ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบล ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 274,100 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง | โอนลด 256,000 | 18,100 |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกะทิ - ไปวัดป่าบ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 156,400 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง | 146,000 | 10,400 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุด หวาย - ไปบ้านปะโด๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วย ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 339,200 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง | 319,000 | 20,200 |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบล ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 421,700 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง | 391,000 | 30,700 |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระ หุ่ง หมู่ที่ 10 - ไปบ้าน กั่ลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตำบล ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 284,500 | หมู่ที่ 10 ไป หมู่ 14 | กองช่าง | 267,000 | 17,500 |

-2-

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบล ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 138,400 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง | 132,000 | 6,400 |
| 8. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองอาคูณ หมู่ที่ 5 ตำบล ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 303,400 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง | 300,000 | 3,400 |
| 9. | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนโก หมู่ที่ 11 ตำบล ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 272,500 | หมู่ 11 | กองช่าง | 256,000 | 16,500 |
| 10. | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ | 268,200 | หมู่ 6 | กองช่าง | 247,000 | 21,200 |
| 11. | โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ | 249,236.44 โอนเพิ่ม | หมู่ 6 | กองช่าง | 249,236.44 | 0 |
| 12. | โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ | 248,219.16 โอนเพิ่ม | หมู่ 16 | กองช่าง | 248,219.16 | 0 |

-3-

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | ตู้ควบคุมปั๊ม | 20,400 | อบต.ปราสาท | กองช่าง | 20,300 | 100 |
| 14. | ปั๊มน้ำหอยโข่งหน้าแปลน | 10,800 | อบต.ปราสาท | กองช่าง | 10,600 | 200 |
| 15. | ปั๊มบาดาล | 19,900 | อบต.ปราสาท | กองช่าง | 19,800 | 100 |
| 16. | โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (สำนักปลัดฯ) | 150,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 128,758 | 21,242 |
| 17. | โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลปราสาท | 400,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 199,910 | 200,090 |
| 18. | โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานพิธีและงานวันสำคัญอื่น ๆ ของชาติที่รัฐบาลกำหนดให้มีขึ้น อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 28,000 | ตำบลปราสาท | สำนักปลัด | 28,000 | 0 |
| 19. | โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (กองคลังฯ) | 50,000 | ตำบลปราสาท | กองคลัง | 19,447 | 30,553 |
| 20. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 50,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 23,480 | 26,520 |
| 21. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง | 150,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 0 | โอนลด |
| 22. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลปราสาท | 150,000 โอนเพิ่ม | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 72,400 | 77,600 |

-4-

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 150,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 99,000 | 51,000 |
| 24. | โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (กองการศึกษาฯ) | 30,000 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 10,720 | 19,280 |
| 25. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 80,000 | 0 |
| 26. | โครงการเดินทางไปราชการประจำปี 2567 (กองการศึกษาฯ) แผนงานก่อนวัยเรียนฯ | 40,000 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 7,500 | 32,500 |
| 27. | ครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขะยูง | 229,400 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 101,520 | 127,880 |
| 28. | ครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาท | 363,900 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 173,610 | 190,290 |
| 29. | อุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ถูกหลักโภชนาการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ตำบลปราสาท | 20,000 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 20,000 | 0 |
| 30. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนโรงเรียนบ้านปราสาท | 20,000 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 20,000 | 0 |
| 31. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านอีสร้อย | 20,000 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 20,000 | 0 |
| 32. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท | 20,000 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 20,000 | 0 |

-5-

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาทตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ตำบลปราสาท | 30,000 | อบต.ปราสาท | กองศึกษา | 30,000 | 0 |
| 34. | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาท (จำนวน 6 โรงเรียน) | 1,998,000 | รร.สังกัด สพฐ.6 รร. | กองศึกษา | 1,283,850 | 714,150 |
| 35. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | 100,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 75,350 | 24,650 |
| 36. | โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 20,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 20,000 | 0 |
| 37. | โครงการสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุ ตำบลปราสาท | 300,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 300,000 | 0 |
| 38. | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ตำบลปราสาท | 100,000 | อบต.ปราสาท | สำนักปลัด | 100,000 | 0 |
| 39. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 27,000 | อบต.ปราสาท | กองช่าง | 27,000 | 0 |

ประเมินติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 6 เดือน)

- งบประมาณตามข้อบัญญัติ  		จำนวน 7,846,155.60บาท

- เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ  			จำนวน 6,167,700.60 บาท

- เงินคงเหลือ				จำนวน 1,678,455.00 บาท